
Prosjektplan

# Scrum

Første møte ble holdt 11.01 og da døpte vi butikken Exizt. Møtes varighet var i 45 min.

## Sprint 1(fra 16.01.19 -> 23.01.19)

Onsdag 16.01 satt vi et møte, der scrum master(Markus) og Christoffer satt av noen oppgaver vi hadde blitt enig om på forhånd.



## Retrospektivt møte 23.01.19

Kristian og Markus:

Ferdige med prototypen av indeks siden, laget også en midlertidig indeks side. Vi begynte smått å opprette mappe strukturen. Utenom det så ble resten av tiden brukt til å lære seg litt om css grid. Gjennomførte alt på sprinten.

Christoffer:

Lærte seg litt om hvordan vi skal implementere å bruke php, om hvordan data skal bli lagret etter bruker registrering, også i forhold til innlogging. Gjennomførte alt på sprinten.


Thomas:

Laget forskjellige logoer for en avstemning, hvilken av de som blir valgt skjer i neste sprint.

Andreas:

Hadde ingen oppgaver denne sprinten

Første sprinten var kort på med få gjøremål, vi gjennomførte alt vi skulle. I neste sprinten som starter 23/01 begynner vi å bygge siden.



## Sprint 2(23.01 – 06.01)

Onsdag 23.01 hadde vi et møte alle sammen og ble enige om oppgaver vi skulle gjøre i sprinten. Møte varte i 25min.

### Daily sprint meeting(29.01) meeting time = 40min

Hadde daily sprint møte den 29.01 om hvordan sprinten har gått og hva vi skal gjøre videre. Vi tok en gjennomgang av milepæl 3 og 4 etter vi hadde fått tilbake melding av Bjørn. Vi hadde kommet i gang med forsiden og registrerings side og stilen. Databasen trengte litt små endringer, og tok det på møtet.

**Oppgavene som var gjort og skulle gjøres:**

**Markus**: Lagt inn alt av html, og skal legge inn stilen senere i sprinten.


**Andreas**: Endret på databasen og laget den.

**Thomas:** Ble enige om logoen han hadde laget. Så skal han legge inn javascript når mer blir lagt til på forsiden.

**Kristian:** Jobbet med protypen av siden, skal fortsette på top delen av siden og forsiden.

**Christoffer:** Jobbet med php scripts på siden, skal implementeres når formsa blir ferdig gjort.

Trello brettet etter vi var ferdig med sprint 2



## Retrospektivt møte 14.02(sprint 2)

**Andreas:** Ferdig ble ferdig med database, laget noen triggere til databasen. Fremover skal han se på hva vi trenger av tabeller når det kommer til quiz og verving.

**Kristian:** Jobber fortsatt med index side, footer og header. På dette tidspunkt har vi ikke blitt helt enige om design.


**Christoffer:** Ferdig med registreringsscript og loginscript.

Det oppsto litt komplikasjoner innenfor gruppen. En gikk ut av gruppen, det var han som hadde satt seg dypt inn i css-grid. Det var det vi brukte for å lage design av siden. Vi vurderer da på dette møtet å bytte til bootstrap.

Noe vi skal fokusere på til neste sprint er å ha mye mer oversikt over hva vi skal gjøre. Vi «skal» møtes vær torsdag og fredag framover for å få gjort så mye sammen som mulig. Vi tror denne løsningen vil gjøre prosjektet mye lettere å gjennomføre nå som vi er en mann mindre.

## Sprint 3(14.02-21.02)

På denne sprinten lagde vi noen papir prototyper av sidene for å få mer oversikt over hva slags funksjoner vi skal implementere.



## Retrospektivt møte 06.03(sprint 3)

Vi hadde en ganske liten sprint, fordi vi satt av tid til de obligatoriske oppgavene som skulle bli gjort, så det er grunnen for at det retrospektive møte ble så sent som det ble. På denne sprinten ble vi enige om at vi skulle bruke bootstrap istedenfor css-grid. Ble litt mindre oppgaver å gjøre på frontend siden da og kunne da fokusere mer på backend.

Skisserte sidene litt mer så vi så hva vi trengte. Så vi har nå etter den sprinten mer oversikt enn vi hadde før.

**Christoffer:** Lagde ferdig design på min profil side. Startet litt på backenden.

**Kristian:** Gjorde sånn at index siden brukte bootstrap istedenfor css-grid. Fortsatt litt små ting igjen.

**Andreas:** Tok seg av noen triggere på databasen, har også begynt med en verve funksjon.

## Sprint 4(14.02-21.02)