
Prosjektplan

# Scrum

Første møte ble holdt 11.01 og da døpte vi butikken Exizt. Møtes varighet var i 45 min.

## Sprint 1(fra 16.01.19 -> 23.01.19)

Onsdag 16.01 satt vi et møte, der scrum master(Markus) og Christoffer satt av noen oppgaver vi hadde blitt enig om på forhånd.



## Retrospektivt møte 23.01.19

Kristian og Markus:

Ferdige med prototypen av indeks siden, laget også en midlertidig indeks side. Vi begynte smått å opprette mappe strukturen. Utenom det så ble resten av tiden brukt til å lære seg litt om css grid. Gjennomførte alt på sprinten.

Christoffer:

Lærte seg litt om hvordan vi skal implementere å bruke php, om hvordan data skal bli lagret etter bruker registrering, også i forhold til innlogging. Gjennomførte alt på sprinten.


Thomas:

Laget forskjellige logoer for en avstemning, hvilken av de som blir valgt skjer i neste sprint.

Andreas:

Hadde ingen oppgaver denne sprinten

Første sprinten var kort på med få gjøremål, vi gjennomførte alt vi skulle. I neste sprinten som starter 23/01 begynner vi å bygge siden.



## Sprint 2(23.01 – 06.01)

Onsdag 23.01 hadde vi et møte alle sammen og ble enige om oppgaver vi skulle gjøre i sprinten. Møte varte i 25min.

### Daily sprint meeting(29.01) meeting time = 40min

Hadde daily sprint møte den 29.01 om hvordan sprinten har gått og hva vi skal gjøre videre. Vi tok en gjennomgang av milepæl 3 og 4 etter vi hadde fått tilbake melding av Bjørn. Vi hadde kommet i gang med forsiden og registrerings side og stilen. Databasen trengte litt små endringer, og tok det på møtet.

**Oppgavene som var gjort og skulle gjøres:**

**Markus**: Lagt inn alt av html, og skal legge inn stilen senere i sprinten.


**Andreas**: Endret på databasen og laget den.

**Thomas:** Ble enige om logoen han hadde laget. Så skal han legge inn javascript når mer blir lagt til på forsiden.

**Kristian:** Jobbet med protypen av siden, skal fortsette på top delen av siden og forsiden.

**Christoffer:** Jobbet med php scripts på siden, skal implementeres når formsa blir ferdig gjort.

Trello brettet etter vi var ferdig med sprint 2



## Retrospektivt møte 14.02(sprint 2)

**Andreas:** Ferdig ble ferdig med database, laget noen triggere til databasen. Fremover skal han se på hva vi trenger av tabeller når det kommer til quiz og verving.

**Kristian:** Jobber fortsatt med index side, footer og header. På dette tidspunkt har vi ikke blitt helt enige om design.

**Christoffer:** Ferdig med registreringsscript og loginscript.

Det oppsto litt komplikasjoner innenfor gruppen. En gikk ut av gruppen, det var han som hadde satt seg dypt inn i css-grid. Det var det vi brukte for å lage design av siden. Vi vurderer da på dette møtet å bytte til bootstrap.

Noe vi skal fokusere på til neste sprint er å ha mye mer oversikt over hva vi skal gjøre. Vi «skal» møtes vær torsdag og fredag framover for å få gjort så mye sammen som mulig. Vi tror denne løsningen vil gjøre prosjektet mye lettere å gjennomføre nå som vi er en mann mindre.